Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Республики Тыва

По федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» в 2026 г. строятся 2 объекта в городе Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»: 
1. Строительство детской музыкальной школы на 150 мест в г. Шагонар (переходящий объект с 2025 г.). Строительная готовность -  68,9 %. Подрядчик: ИП Аракчаа О.К., инвестор ООО «Тардан-Голд».  Срок ввода объекта 30.11.2026г.; 
2. Строительство универсального спортивного зала по улице Олимпийская, д. 2 в г. Шагонар.  Строительная готовность -  14,39 %. Подрядчик: ООО «Олчей»., инвестор АО «Перспективные горнорудные компании». Срок ввода объекта 30.11.2027г. 
  «Современный облик сельских территорий» - программа, которая возвращает жизнь в село.
[image: Picture background]Ключевым условием для участия в федеральном проекте  является наличие утвержденного долгосрочного плана развития сельской агломерации (ДПР). 
  Программа работает по заявительному принципу: субъекту Российской Федерации формируют пакеты документов через специальную цифровую платформу Минсельхоза России и проходят конкурсный отбор проектов на федеральном уровне. 
Подробный перечень необходимых документов, а также условия участия в программе можно получить в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Тыва.
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