Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Республики Тыва

По федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» в 2026 г. строятся 2 объекта в городе Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»:

1. Строительство детской музыкальной школы на 150 мест в г. Шагонар (переходящий объект с 2025 г.). Строительная готовность -  68,9 %. Подрядчик: ИП Аракчаа О.К., инвестор ООО «Тардан-Голд».  Срок ввода объекта 30.11.2026г.;

2. Строительство универсального спортивного зала по улице Олимпийская, д. 2 в г. Шагонар.  Строительная готовность -  14,39 %. Подрядчик: ООО «Олчей»., инвестор АО «Перспективные горнорудные компании». Срок ввода объекта 30.11.2027г.

«Современный облик сельских территорий» - программа, которая возвращает жизнь в село.

Ключевым условием для участия в федеральном проекте  является наличие утвержденного долгосрочного плана развития сельской агломерации (ДПР).

Программа работает по заявительному принципу: субъекту Российской Федерации формируют пакеты документов через специальную цифровую платформу Минсельхоза России и проходят конкурсный отбор проектов на федеральном уровне.

Подробный перечень необходимых документов, а также условия участия в программе можно получить в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Тыва.